进度安排表

|  |  |
| --- | --- |
| 时间安排 | 简述 |
| 第5-6周 | 完成系统的登录、管理员端的主界面设计以及功能的实现 |
| 第7周 | 完成学生用户管理界面的设计以及功能的实现 |
| 第8-9周 | 完成图书管理的界面设计及功能的实现 |
| 第10周 | 完成查询图书的界面设计以及功能的实现 |
| 第11周 | 完成管理员管理的界面设计以及功能的实现 |
| 第12周 | 完成借阅预约的界面设计以及功能的实现 |
| 第13周 | 完成归还挂失图书的界面设计以及功能的实现；完成缴纳罚款的界面设计以及功能的实现 |
| 第14周 | 完成学生端的主界面的设计以及预约图书的界面设计以及功能的实现 |
| 第15周 | 完成查询图书的界面设计以及功能的实现 |
| 第16周 | 完成学生挂失图书的界面设计以及功能的实现 |
| 第17周 | 系统测试 |