进度安排表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间安排 | 简述 |  |
|  | 何锦山 | 方培楷 |
| 第5-6周 | 完成系统的登录、管理员端的主界面设计以及功能的实现 | 协助完成界面设计，按照设计实现，添加功能。 |
| 第7周 | 完成学生用户管理界面的设计以及功能的实现 | 对学生界面按钮的功能进行初步设定 |
| 第8-9周 | 完成图书管理的界面设计及功能的实现 | 对图书管理按钮的功能进行初步设定 |
| 第10周 | 完成查询图书的界面设计以及功能的实现 | 对查询图书的界面按钮的功能进行初步设定 |
| 第11周 | 完成管理员管理的界面设计以及功能的实现 | 对管理员管理界面按钮的功能进行初步设定 |
| 第12周 | 完成借阅预约的界面设计以及功能的实现 | 对借阅预约的界面按钮的功能进行初步设定 |
| 第13周 | 完成归还挂失图书的界面设计以及功能的实现；完成缴纳罚款的界面设计以及功能的实现 | 对归还挂失功能进行实现优化，实现全套功能 |
| 第14周 | 完成学生端的主界面的设计以及预约图书的界面设计以及功能的实现 | 对学生端的主界面的设计以及预约图书的界面进行实现优化，实现全套功能 |
| 第15周 | 完成查询图书的界面设计以及功能的实现 | 检查界面和功能 |
| 第16周 | 完成学生挂失图书的界面设计以及功能的实现 | 把全部功能连接起来 |
| 第17周 | 系统测试 | 测试，编写报告 |